УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Свердловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Куйвашев

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**План мероприятий в переходный период**

**при подготовке к отключению аналогового вещания в Свердловской области**

| Номер строки | Наименование мероприятия | Этапы исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Мероприятия по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание на территории Свердловской области** |
| 2. | Общая координация работ по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 29 декабря 2018 года | Департамент информатизации и связи Свердловской области(далее – ДИС) |
| 3. | Широкое информирование населения Свердловской областио преимуществах цифрового телевещания и предстоящем отключении аналогового вещания и необходимости приобретения абонентского оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 | до 14 декабря 2018 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области(далее – ОМСУ) |
| 4. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещаниеи отключению аналогового вещания на территории Свердловской области (далее – информационно-разъяснительные материалы) через отделения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, в зданиях администраций муниципальных образованийи подведомственных организаций на территории Свердловской области. Информационно-разъяснительные материалыв электронном виде предоставляет филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»(далее – ФГУП «РТРС») | до 1 октября 2018 года | ДИС, Министерство социальной политики Свердловской области(далее – Минсоцполитика),ОМСУ |
| 5. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов на официальных сайтах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской областии подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информационно-разъяснительные материалы в электронном виде предоставляет филиал ФГУП «РТРС» | до 1 октября 2018 года | ДИС,Минсоцполитика,подведомственные организации(по согласованию) |
| 6. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов на сайтах ОМСУ и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информационно-разъяснительные материалыв электронном виде предоставляет филиал ФГУП «РТРС» | до 29 декабря 2018 года | ОМСУ |
| 7. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов в газетно-печатных изданиях средств массовой информации, информационных роликах на местных региональных каналах с указанием даты отключения аналогового телевещания с 1 января 2019 года | до 29 декабря 2018 года | Департамент информационной политики Свердловской области(далее – ДИП),ОМСУ |
| 8. | Обеспечение участия специалистов филиала ФГУП «РТРС»в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых органами местного самоуправления в населенных пунктах Свердловской области | до 30 ноября 2018 года | ОМСУ,ФГУП «РТРС»(по согласованию)  |
| 9. | Обеспечение участия представителей ДИП в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых органами местного самоуправления совместно с филиаломФГУП «РТРС» в населенных пунктах Свердловской области | до 1 октября 2018 года  | ДИП |
| 10. | Оказание содействия в проведении выборочных исследованийв отдаленных населенных пунктах Свердловской областипо выявлению наличия у жителей оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 (цифровых телевизоров или приставок) | до 30 ноября 2018 года | Департамент молодежной политики Свердловской области (далее – ДМП), ОМСУ,волонтерские организации(по согласованию) |
| 11. | Привлечение волонтеров к участию в информировании населения в отдаленных населенных пунктов Свердловской области о переходе на цифровое эфирное телевещаниеи отключении аналогового вещания на территории Свердловской области, при оказании помощи пожилым одиноким людям по установке и настройке абонентского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (приставки) в населенных пунктах Свердловской области | до 30 ноября 2018 года | ДМП,ОМСУ,волонтерские организации(по согласованию)  |
| 12. | Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому, по определению готовностик переходу на цифровое телевещание (однократно) | до 1 октября 2018 года | Минсоцполитика, ОМСУ |
| 13. | Оказание содействия в организации смс-рассылки населению через операторов сотовой связи об отключении аналогового вещания. Текст смс-сообщения готовит ФГУП «РТРС» | до 30 ноября 2018 года | ДИС |
| 14. | Информирование жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым телевещанием,о возможностях подключения спутникового телевидения | до 30 ноября 2018 года | ОМСУ,ДИП |
| 15. | Подготовка информации о действующих абонентских договорах (активные абоненты), а также о ранее заключенных договорах (абоненты, которые в течение некоторого времени не продлевали и не оплачивали услуги спутникового цифрового телевещания)с жителями населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания на основании информации операторов спутникового телевещания. Жители, находящиесяв составе домохозяйства (семьи), имеющие договорыс оператором спутникового телевещания, теряют правона компенсацию расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования | до 1 октября 2018 года | ДИС |
| 16. | **Раздел 2. Меры социальной поддержки в приобретении оборудования и выделении финансирования для оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения Свердловской области** |
| 17. | Определение общих минимальных затрат на приобретениеи установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата цифровым телевещанием) либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания(для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым телевещанием) для оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения | до 1 октября 2018 года | ДИС,Минсоцполитика |
| 18. | Оказание содействия жителям населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания,в формировании коллективных заявок на приобретениеи установку спутникового абонентского оборудования | до 1 ноября 2018 года | ДИС, ОМСУ(по согласованию) |
| 19. | Организация работы по внесению изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», предусматривающих предоставление малоимущим семьями малоимущим одиноко проживающим гражданам компенсации 90% расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата цифрового телевещания) либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания) | до 1 ноября 2018 года | Минсоцполитика |