УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Свердловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Куйвашев

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**План мероприятий в переходный период**

**при подготовке к отключению аналогового вещания в Свердловской области**

| Номер строки | Наименование мероприятия | Этапы исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Мероприятия по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание на территории Свердловской области** | | |
| 2. | Общая координация работ по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 29 декабря 2018 года | Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – ДИС) |
| 3. | Широкое информирование населения Свердловской области о преимуществах цифрового телевещания и предстоящем отключении аналогового вещания и необходимости приобретения абонентского оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 | до 14 декабря 2018 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОМСУ) |
| 4. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области (далее – информационно-разъяснительные материалы) через отделения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, в зданиях администраций муниципальных образований и подведомственных организаций на территории Свердловской области. Информационно-разъяснительные материалы в электронном виде предоставляет филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – ФГУП «РТРС») | до 1 октября 2018 года | ДИС, Министерство социальной политики Свердловской области  (далее – Минсоцполитика),  ОМСУ |
| 5. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов на официальных сайтах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информационно-разъяснительные материалы в электронном виде предоставляет филиал ФГУП «РТРС» | до 1 октября 2018 года | ДИС, Минсоцполитика, подведомственные организации (по согласованию) |
| 6. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов на сайтах ОМСУ и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информационно-разъяснительные материалы в электронном виде предоставляет филиал ФГУП «РТРС» | до 29 декабря 2018 года | ОМСУ |
| 7. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов в газетно-печатных изданиях средств массовой информации, информационных роликах на местных региональных каналах с указанием даты отключения аналогового телевещания с 1 января 2019 года | до 29 декабря 2018 года | Департамент информационной политики Свердловской области  (далее – ДИП),  ОМСУ |
| 8. | Обеспечение участия специалистов филиала ФГУП «РТРС» в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых органами местного самоуправления в населенных пунктах Свердловской области | до 30 ноября 2018 года | ОМСУ, ФГУП «РТРС»  (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение участия представителей ДИП в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых органами местного самоуправления совместно с филиалом ФГУП «РТРС» в населенных пунктах Свердловской области | до 1 октября 2018 года | ДИП |
| 10. | Оказание содействия в проведении выборочных исследований в отдаленных населенных пунктах Свердловской области по выявлению наличия у жителей оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 (цифровых телевизоров или приставок) | до 30 ноября 2018 года | Департамент молодежной политики Свердловской области (далее – ДМП), ОМСУ,  волонтерские организации (по согласованию) |
| 11. | Привлечение волонтеров к участию в информировании населения в отдаленных населенных пунктов Свердловской области о переходе на цифровое эфирное телевещание и отключении аналогового вещания на территории Свердловской области, при оказании помощи пожилым одиноким людям по установке и настройке абонентского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (приставки) в населенных пунктах Свердловской области | до 30 ноября 2018 года | ДМП, ОМСУ, волонтерские организации (по согласованию) |
| 12. | Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому, по определению готовности к переходу на цифровое телевещание (однократно) | до 1 октября 2018 года | Минсоцполитика,  ОМСУ |
| 13. | Оказание содействия в организации смс-рассылки населению через операторов сотовой связи об отключении аналогового вещания. Текст смс-сообщения готовит ФГУП «РТРС» | до 30 ноября 2018 года | ДИС |
| 14. | Информирование жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым телевещанием, о возможностях подключения спутникового телевидения | до 30 ноября 2018 года | ОМСУ, ДИП |
| 15. | Подготовка информации о действующих абонентских договорах (активные абоненты), а также о ранее заключенных договорах (абоненты, которые в течение некоторого времени не продлевали и не оплачивали услуги спутникового цифрового телевещания) с жителями населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания на основании информации операторов спутникового телевещания. Жители, находящиеся в составе домохозяйства (семьи), имеющие договоры с оператором спутникового телевещания, теряют право на компенсацию расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования | до 1 октября 2018 года | ДИС |
| 16. | **Раздел 2. Меры социальной поддержки в приобретении оборудования и выделении финансирования для оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения Свердловской области** | | |
| 17. | Определение общих минимальных затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата цифровым телевещанием) либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым телевещанием) для оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения | до 1 октября 2018 года | ДИС, Минсоцполитика |
| 18. | Оказание содействия жителям населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания, в формировании коллективных заявок на приобретение и установку спутникового абонентского оборудования | до 1 ноября 2018 года | ДИС,  ОМСУ  (по согласованию) |
| 19. | Организация работы по внесению изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», предусматривающих предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам компенсации 90% расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата цифрового телевещания) либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания) | до 1 ноября 2018 года | Минсоцполитика |